武义县2021-2022年松材线虫病防治方案

（征求意见稿）

根据国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》《关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》《浙江省松材线虫病防治条例》等相关规定，为最大程度遏制松材线虫病扩散蔓延，降低疫情损失，保护自然生态和森林资源，助力美丽武义建设和国家森林城市创建，结合当前疫情发展实际，制定本方案。

一、基本情况

松材线虫病是迄今为止全球生态系统中最具危险性、毁灭性的森林病害，传播速度快、致松树死亡率高、目前没有特效的防治办法，防治松材线虫病既是保护生态安全、生物安全的需要，也是法律赋予政府责任和义务，还是一项政治任务。我县松林面积约40万亩（有古松树1000多株），于2011年首次发现松材线虫病，2018年松材线虫病覆盖全县所有镇、街道、联盟，2019年1月23日被国家林业和草原局公布为松材线虫病疫区。全县已累计损失木材10多万立方米，包括古松树200多株。近来全县松材线虫病疫情年发生面积15-20万亩，年死亡松树近10万株，处于灾害高峰期并将持续一个较长时期，预测全县2021-2022年度疫情与上年度基本持平，其中疫情发生面积略有扩大、病死松树数量略有减少。县域北部的茭道、桐琴、白洋等和县域最南部三港等疫情下降趋势明显，县域南部山区的俞源、桃溪、新宅、柳城等疫情上升幅度较大。我县目前是全省20个重型疫区县之一，已被省林业局要求“控制发生范围和病死树数量，严防疫情向外扩散”，近十年全县已累计投入防治资金6088万元，其中仅2020-2021年度投入1000万元，其中95%以上防治资金用于病死松树清理。

二、目标任务

以习近平生态文明思想为指导，以“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”和“属地管理、政府主导、社会参与、预防为主、分类施策、综合防治”为原则，以问题为导向，以国家林业和草原局提出的“松材线虫病五年攻坚行动”、省林业局提出的“千万亩森林质量精准提升工程”和“健康森林建设项目”等为方法，发挥监测预警、检疫御灾和防治减灾三大体系的作用，最大限度减缓松材线虫病疫情传播蔓延速度，最大限度降低松材线虫病疫情造成的灾害损失，保质保量完成国家和省下达的松材线虫病防治目标，最终实现疫点数量、疫情发生面积、病死松树株数三下降，为防治松材线虫病打造可复制的“武义样板”。

三、防治措施

坚持以疫木清理为核心，以疫木源头管理为根本，以营林防治等为补充，扩大免疫注药覆盖面，实施综合防治、系统治理，突出重点防治、分类施策、分区治理。

（一）病死松树清理

1.目标任务：集中清理和常年清理相结合，全面清理、彻底清理、应清尽清，两路两侧、城镇及景区周边、古松树周边等重点区域优先列入清理。

2.工作时限：2021年9月30日前为常态化清理时期，2021年10月1日—2022年3月31日为集中清理时期，其中各镇、街道、联盟病死松树清理招投标最迟于2021年10月底前完成，重点区域集中清理原则上要求于春节前完成。县自然资源和规划局可以根据媒介昆虫松褐天牛羽化监测实际情况对集中清理完成期限略作适当调整，调整前向省林业局报备。

3.任务分工：病死松树清理以各镇、街道、联盟为实施主体，组建清理专业队，按照统一的技术标准（树干、树梢及1厘米以上枝丫全部清理，伐桩高度不超过5厘米，对树桩地表以上部分进行剥皮处理）规范化实施。病死松树清理期间，各镇、街道、联盟按照“一锯一人”的原则落实一名以上山场清理专业监管人员，加强对病死松树清理秩序、清理进度质量等的监管，同时充分调动联村干部、村主职干部、村分管自然资源和规划（林业）干部、生态公益林护林员等的工作积极性，加强对病死松树清理专业队工作的监督检查和支持配合。常态化清理工作的开展具体细节可由各乡镇街道根据实际情况灵活确定，县里有统一要求时按照县要求执行。

（二）古松防疫和树干注药

1.目标任务：全县古松树全面进行树干注药，城镇附近、景区周边、两路两侧、村前村后重要风景松林结合森林城市、森林村庄、美丽生态廊道建设和健康松林建设项目等实施树干注药（2020-2021年度已注药的除外）。

2.工作时限：全年。其中树干注药防疫2021年12月1日——2022年3月20日。

3.任务分工：由县自然资源和规划局具体负责，实施招标施工，各镇、街道、联盟做好支持配合。对特别重要古松树（古松树群），先招标制订“一树一策”、“一群一策”防疫方案，后招标进行方案实施，对其他古松和城镇附近、景区周边、两路两侧、村前村后重要风景松林、松树的树干注药，实行一次性招标后施工。

（三）疫木管理

1.目标任务：下山疫木（包括活松树）不流失，进厂疫木严格进行粉碎或旋切处理。

2.工作时限：《浙江省松材线虫病防治条例》规定的安全期内。县自然资源和规划局可以根据媒介昆虫松褐天牛羽化监测实际情况对疫木集中处置期限作适当调整，予以公告，并向省林业局报备。

3.任务分工：疫木运离镇、街道、联盟辖区前及山场疫木的管理，以镇、街道、联盟负责监管为主，疫木道路运输、定点企业收购处置疫木的监管，以县自然资源和规划局监管为主。疫木运离镇、街道、联盟辖区前监管办法：由镇、街道、联盟山场清理专业监管员填写运输小票，注明启运时间、地点、运输人姓名、运输路线等，拍发整车照片上传到镇、街道、联盟，告诫疫木运输人中途不得无故停驶、加载或下卸，确需停驶的需经报告批准。县自然资源和规划局监管办法：加强疫木道路运输巡查；责成疫木企业须全天候开启视频监控系统及确保系统正常运行；向疫木处理厂派驻监管员，负责对疫木进厂及产品出厂的过磅登记（包括查验疫木运输小票、对进厂疫木拍摄整车照片并发到微信群）、疫木规范化处置和企业台帐制作的监督检查和指导。县自然资源和规划局与各镇、街道、联盟加强协作配合，对境内所有木材加工厂加强检查，发现违法存放、使用松疫木行为坚决纠正、及时查处，教育引导农户不存放、使用松疫木、松柴等。

（四）营林防治（松林主动改造、健康森林建设）

1.目标任务：全县8000亩。支持农户以个人、联户或林地流转形式主动改造松林。支持主动改造生态公益林、天然林以外且立地条件较好的松林，发展油茶、香榧等木本油料林，或发展水果林、饮料林等经济林，或改种抗病虫彩色珍贵树种、常绿阔叶林等。结合树干注药主动改造位于重要区位（包括生态公益林、天然林）中的松林，砍伐松林中胸径小于25厘米的松树，对保留松树进行树干注药，减少松树占比，提升松树搞病能力，建设健康森林。

2.工作时限：2022年3月31日前完成松林主动改造规划，优先安排采伐限额指标和采伐审批手续，2022年9月底前完成松林采伐，并将采伐下山的松树全部运送到疫木定点处理厂。

3.任务分工：各镇、街道、联盟负责将松林主动改造规划具体落实到山头地块、具体经营户，县自然资源和规划局负责与疫木定点处理厂沟通，明确主动改造的松木价格不低于15元/担。

（五）传媒害虫防治。

1.目标任务：对重要古松、重点松林，在污染可控或确保对环境不造成伤害条件下，根据专家推荐或审定的技术方法，采取喷药、诱杀或释放天敌等方式开展传媒害虫——松褐天牛防治，减少病媒害虫——松褐天牛虫口密度和数量。

2.工作时限：松褐天牛羽化期，5月1日——9月30日。

3.任务分工：由县自然资源和规划局牵头，各镇、街道、联盟做好配合工作。

（六）疫情监测

1.目标任务：全县松林全覆盖、无盲区、无死角，实现疫情普查结果落地上图。

2.工作时限：全年监测、每月一次。2021年10月10日前集中开展一次秋季疫情监测调查，10月底前完成疫情落地上图。

3.任务分工：镇、街道、联盟负责辖区内集体和个人所有的松林、松树的疫情调查，国有林场负责其经营管理的松林、松树的疫情调查，运用2017年森林资源调查成果，结合森林动态监测数据变化，以乡镇业务干部+生态公益林护林员+村主职干部为主要力量，采用人工监测、无人机监测等技术方法，逐一山头、林业小班进行调查，将调查结果造册登记，并记录在森林资源分布图中。县自然资源和规划局负责疫情调查的组织、督促、指导和检查，以及全县疫情的分析汇总。

四、保障措施

1.落实工作责任。县政府印发《武义县2021-2022年松材线虫病防治方案》，适时召开全县动员部署会、督查推进会等，把松材线虫病防治工作纳入责任制考核内容，健全和完善考核细则。县财政局要做好资金统筹，确保防治资金按时足额到位；公安派出所及时侦办涉松涉刑犯罪案件，协助镇、街道、联盟维持病死松树清理区的社会治安，公安交警对病死松树道路运输提供必要的指导服务；县发改局、经商局、建设局、交通局、文广旅体局、市场监管局、通信管理局等部门发挥各自职能优势，指导重点工程、大型项目、企业等，在生产、建设和运营过程中规范使用木制品；电力、通讯、铁塔等国有公司要带头规范使用电缆盘、包装箱等含木制品，避免使用松实木架、模板、托盘、包装箱、电缆盘等；县自然资源和规划局做好全县松材线虫病防控的组织指导、监督检查，尤其要加大对病死松树清理的组织指导和监督检查，加大涉松检疫执法，加强疫木企业监管，对违反《浙江省松材线虫病防治条例》等林业检疫法规的行为从严查处，对涉嫌妨害防疫检疫罪的，坚决移送公安机关办理；病死松树清理结束，县自然资源和规划局、有关镇街联盟及时组织清理验收，适时约请财政、纪检等参与对清理项目完成情况的验收。

2.完善资金保障。2021-2022年全县松材线虫病防治资金继续全部由县财政局统筹安排、据实支付，其中重点是用于病死松树清理，同时扩大松树干注药投入力度，开展营林防治（松林主动改造）扶持试点。县自然资源和规划局统一开展防治资金预决算，各镇、街道、联盟要配合加强对松材线虫病防治资金的使用管理，在科学防治提高防治效率的同时，积极降低防治成本，提高资金使用效益。2021-2022年度病死松树清理招投标最高限价为：日常清理42元/百斤，集中清理38元/百斤，清理费用待集中清理结束、质量验收合格后一并支付。定点企业按病死松树集中清理时不低于12元/百斤、常态化清理时不低于15元/百斤的单价收购疫木，先付款再收购处置疫木，所有疫木款由县自然资源和规划局统一收取后交回县财政帐户。

3.加大宣传力度。各镇、街道、联盟和县有关部门要充分认识松材线虫病对我县生态的严重危害性和防控形势的严峻性，充分利用会议、广播电视、微信、宣传标语、宣传车等宣传渠道，提高群众对松材线虫病危害性认识，营造群众广泛参与、社会大力支持松材线虫病防治的良好氛围，实现全民防控。病死松树清理前，各镇、街道、联盟再集中开展一次宣传，张贴清理公告，宣传当年病死松树清理政策等。县融媒体中心要积极开展松材线虫病防治科技、政策和法规宣传，提高公众对松材线虫病危害和防治重要性的认识，及时曝光检疫违法案件。

4.建立联防联控。县松材线虫病防治指挥部与周边县（市、区）间分别建立联防机构，互通疫情，互学防控经验，协调县域间有权属争议山林和插花山病死松树清理。县内各镇、街道、联盟与周边镇、街道、联盟间，争取建立联防机构，插花山病死松树统一由坐落地镇、街道、联盟组织清理，有权属争议山林病死松树由县统一确定清理责任人。通过联防联控，争取达到不让周边疫情传到本地、不让本地疫情传出，即“内防输入、外防输出”的效果。

5.确保安全有序。加强松材线虫病防治期间的安全生产教育和监督检查，确保防治各项目各时期不出现重大安全责任事故。确保不出现因松材线虫病防治，发生人员伤亡、森林火灾等重大安全事故，不出现因病死松树清理，发生疫木在专业清理队手上流失、造成松材线虫病更大范围蔓延扩散等事故。

6.加强实践探索。松材线虫病防治，需要不断摸索、创新才能取得良好效果，任重而道远。县有关部门、各镇街道联盟加强松材线虫病防治理论知识学习、实践和外地先进成功经验的借鉴运用，将基础理论、先进技术经验与本地实际相结合，特别要注重病死松清理管理方式方法创新等。深化我县首创、省林业局全面推广的清理质量第三方验收制度，深化我县已实施且被《中国绿色时报》专题报导的松材线虫病防治诚信黑名单即失信惩戒制度，继续试行我县于2021年首次开展的清理质量交叉检查工作制度，借鉴外地经验尝试开展清理质量第三方监理。县自然资源和规划局将各镇、街道、联盟防治松材线虫病的工作情况列入自然资源保护工作考核内容或单独进行考核，适当提高考核结果在总分中的占比，试行木材加工厂交叉联合检查。镇、街道、联盟有必要开展疫木清理管理改革，适时试行森林消防应急队伍与清理专业队“二队合一”，建设长期性清理专业队或集体性质的清理专业队，年初就组建清理专业队，清理招投标一包多年或病死树率逐年下降的风险承包等等。

五、附则

本方案经浙江省林业局、金华市自然资源和规划局组织专家审定后实施，有效期至2022年12月31日。

未尽事宜由县自然资源和规划局负责解释。