附件

项目投资计划调整表

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 建设单位 | 建设性质 | 建设期限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额 | 形象进度 |
| 1 | 武义县老旧小区改造 | 建设局 | 白洋街道 | 新建 | 2020-2022 | 老旧小区改造小区共35个，6611户，总建筑面积125万平方米。改造内容涉及供水管道、雨污管道、道路修复、绿化、停车位、照明设施等 | 11505 | 6528 | 完成工程量的45% |
| 建设局 | 壶山街道 | 新建 | 2020-2022 | 老旧小区改造小区共50个，2739户，总建筑面积31万立方米，改造内容涉及供水管道、雨污管道、道路修复、绿化、停车位、照明设施等 | 2080 | 1535 | 完成工程量的40% |
| 建设局 | 熟溪街道 | 新建 | 2020-2022 | 老旧小区改造小区共55个，7681户，总建筑面积145万平方米，以及江山新村三路、四路，江山横路、光明路等，改造内容涉及供水管道、雨污管道、道路修复、绿化、停车位、照明设施等 | 10659 | 5302 | 完成工程量的40% |
| 2 | 北岭小学（培智学校）新建工程 | 教育局 | 教育局 | 续建 | 2019-2021 | 北岭小学（暂定名）办学规模36个班，建筑面积约22000平方米，培智学校9个班，建筑面积约4800平方米 | 12500 | 5000 | 完成工程量的40% |
| 3 | 开发区小学新建工程 | 教育局 | 教育局 | 续建 | 2019-2021 | 办学规模36个班，征用土地面积约40000立方米，校舍建筑面积约22000立方米 | 9680 | 3900 | 完成工程量的40% |
| 4 | 第17届省运会比赛场馆建设项目 | 教育局文广旅体局 | 教育局 | 新建 | 2020 | 1.在武义县实验中学新建钢膜结构网球场5片、室外网球场2片及比赛所需配套设施；2.改造升级武义县继续教育中心网球场5片及比赛所需配套设施；3.改造升级武义县实验中学短式网球比赛场地8片及比赛所需配套设施 | 1250 | 1250 | 完工 |