附件1

武义县创建国家园林县城目标任务分解表

| 类型 | 序号 | 指标 | 考核内容 | 工作内容 | 责任  单位 | 配合  单位 | 建设时间 | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、**  **综合**  **管理（8）** | 1 | 园林绿化管理机构 | ①按照政府职能分工的要求，设立职能健全的专业管理结构；  ②依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能；  ③专业管理机构领导层至少有一个园林绿化专业（包括从事园林绿化工作5年以上）人员，并具有相应的专业技术队伍，负责全县域园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 | 提供相关考核资料 | 县府办 | 县建设局 | 2020年3月底前完善园林管理机构 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 2 | 园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中专门列项“园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护和管理及相关人员经费；  ②近2年（含申报年）园林绿化建设资金保障到位，且与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应；  ③园林绿化养护资金与各类绿地总量相适应，不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 须提供近两年城镇园林绿化维护资金列入财政预算材料 | 县财政局 |  | 2020年12月底前保障园林绿化建设维护专项资金 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **一、**  **综合**  **管理（8）** | 3 | 园林绿化科研应用 | 近2年（含申报年）积极应用园林绿化新技术、新成果。 |  | 县科技局 |  | 2020年12月底前积极应用绿化新技术、新成果 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 开展市花、市树研究及推广应用 |  | 县自然资源和规划局 |  |
| 4 | 《绿地系统规划》编制实施 | ①《县城总体规划》审批后一年内编制完成《绿地系统规划》的编制；  ②《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制（修订），与县城总体规划、控制性详细规划等相协调，并依法审核批准实施。 | 提供相关考核  资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前提供《绿地系统规划》 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 5 | 绿线管理 | 严格实施县城绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）要求划定绿线，并在至少两种以上媒体上向社会公布，设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边角，严禁侵占。健全绿线管理、建设管理、养护管理。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善相关园林绿化规章、规范、制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 6 | 园林绿化制度建设 | 建立健全生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等园林绿化规章、规范、制度。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县建设局 | 2020年6月底前建立园林绿化信息数据库资料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **一、**  **综合**  **管理（8）** | 7 | 园林绿化管理信息技术应用 | 已建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台；可供市民查询，保证公众参与和社会监督。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  县综合行政执法局  8890便民服务中心 | 2020年6月底前建立园林绿化信息数据库资料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 8 | 公众对园林绿化的满意率（%） | ≥85% | 发放园林绿化满意率调查表 | 县建设局 | 县创建办 | 2020年6月底前完成园林绿化满意度调查情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **二、**  **绿地**  **建设**  **（11）** | 9 | 建成区绿化覆盖率（%） | ≥38% | 建设局年报 | 县建设局 | 白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年12月底前加强城市公园绿地建设，增绿量、补短板 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **二、**  **绿地**  **建设**  **（11）** | 10 | 建成区绿地率（%） | ≥33% |  | 县建设局 | 白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年12月底前加强城市公园绿地建设，增绿量、补短板 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 11 | 人均公园绿地面积（m2/人） | ≥9.00m2/人 |  | 县建设局 | 县公安局 | 2020年12月底前完成人均公园绿地面积的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项；考核范围为建成区 |
| 12 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | ≥80%；  1000-2000（含)m2公园绿地按照300m服务半径考核，2000m2以上公园绿地按照500m服务半径考核；历史文化街区参照《城市园林绿化评价标准》计算。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年12月底前完成公园绿地服务半径覆盖率的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **二、**  **绿地**  **建设**  **（11）** | 13 | 符合《公园设计规范》要求的综合公园（个） | ≥1 | 壶山生态公园力争2018年底完成改造 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善综合公园的材料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 14 | 新建、改建居住区绿地达标率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 白洋街道  壶山街道  熟溪街道 |  | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 15 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） | 达标率≥50%或年提升率≥10%； | 组织园林式居住区（单位）评比 | 县建设局 | 县教育局  白洋街道  壶山街道  熟溪街道 |  | 开展园林单位和园林式居住区创建活动，2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **二、**  **绿地**  **建设**  **（11）** | 16 | 道路绿化普及率（%） | ≥95% |  | 县建设局 | 县交通  运输局 | 2020年12月底前完成道路绿化普及工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 17 | 道路绿化达标率（%） | ≥80% |  | 县建设局 | 县交通  运输局 | 2020年12月底前完成道路绿地达标工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 18 | 防护绿地实施率（%） | ≥80% | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  县水务局  县交通  运输局 | 2020年12月底前完成防护绿地实施工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 19 | 河道绿化普及率（%） | ≥85% | 加强河道绿化并提供相关考核 | 县水务局 |  | 2020年12月底前完成河道绿化普及工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、**  **建设**  **管控**  **（10）** | 20 | 绿地系统规划执行和建设管理 | ①绿地系统规划得到有效执行，绿地建设符合规划；  ②绿地建设成果得到有效保护，规划绿地性质无改变；  ③园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善绿地系统规划执行和建设管理工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 21 | 大树移植、行道树种更换等控制管理 | ①制定严格控制大树移植及随意更换行道树种的制度或管控措施，并落实良好；  ②近2年（含申报年），公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模（群植10株以上）移植大树（胸径20cm以上的落叶乔木、胸径在15cm以上的常绿乔木及高度超过6米的针叶树）、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  县综合行政执法局 | 2020年6月底前完善大树移植、行道树树种更换等控制管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 22 | 公园规范化管理 | ①公园免费开放率100%；  ②公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求，公园功能完善，设施完好，安全运行；  ③公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求，保障公园的公益属性。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县综合行政执法局 | 2020年6月底前完善公园规范化管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、**  **建设**  **管控**  **（10）** | 23 | 公园绿地应急避险功能完善建设 | ①在全面摸底评估的基础上，编制《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中有专章；  ②承担防灾避险功能的公园绿地中水、点、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 |  | 2020年6月底前完善《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中公园绿地应急避险功能建设 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 24 | 绿道建设管理 | ①绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求；  ②绿道及配套设施维护良好。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县文化和广电旅游体育局  白洋街道  壶山街道  熟溪街道  水务局  交通运输局 | 2020年6月底前完善绿道建设管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、**  **建设**  **管控**  **（10）** | 25 | 古树名木及后备资源保护 | ①严禁移植古树名木，古树名木保护率100%；  ②完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位和责任人。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县建设局 | 2020年6月底前完成树龄超过50年（含）以上名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 26 | 节约型园林绿化建设 | ①园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施，严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面，大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等；  ②合理选择适应乡土、适生植物，严格控制反季节种植等。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  开发区  白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年6月底前完成实施整改 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、**  **建设**  **管控**  **（10）** | 27 | 立体绿化推广 | 因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策，技术措施和实施方案，且效果明显。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  开发区  白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年6月底前出台推广政策、措施与实施方案，并在实际中加以大力推广 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 28 | 历史风貌保护 | ①制定县域内历史风貌保护规划及实施方案，并已获批准，实施效果良好；  ②县城发展历史印迹清晰，老县城形态保存基本完好，县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护；  ③规划区内道路格局符合县城形态特征。尺度宜人，不盲目拓宽取直。  ④不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好，新建建筑具有地域特色和民族文化特征，风格协调统一。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局  县文化和广电旅游体育局 | 2020年6月底前完善历史风貌保护情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 29 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | ①依法设立风景名胜区管理机构，职能明确，并正常行使职能；  ②国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理；  ③具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划，风景名胜区建设项目依法办理选址审批手续。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县文化和广电旅游体育局 | 2020年6月底前完善风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **四、**  **生态**  **环境**  **（6）** | 30 | 生态保护与修复 | ①县域原有山水格局及自然生态系统得到较好保护，显山露水，确保其原貌性、完整性和功能完好性； | 提供相关考核资料 | 县水务局  县自然资源和规划局 | 各乡镇、街道  县建设局 | 2020年6月底前完善生态保护与修复制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| ②水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无截弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象，水体岸线自然化率≥80%； |
| ③自然山体保护完好，无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象； |
| ④按照县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地；  ⑤依据规划推进环境整治和生态修复。 |
| 31 | 生物多样性保护 | ①已完成不小于县域范围内的生物物种资源普查；  ②以生物物种普查为基础，在《绿地系统规划》中有生物多样性保护专篇。  ③生物物种总量保持合理增长，重要物种及其栖息地得到有效保护。 | 编制《生物多样性保护规划》及提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局  县农业农村局 | 各乡镇、街道 | 2020年6月底前完善生物多样性保护 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 32 | 乡土、适生植物资源保护与应用 | ①结合风景名胜区、植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库，并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究；  ②积极推广应用乡土及适生植物，在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等，丰富地被植物品种；  ③本地木本植物指数≥0.70 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局  县农业  农村局 | 各乡镇、街道  县建设局 | 2020年6月底前完善乡土、适生植物资源保护与应用 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **四、**  **生态**  **环境**  **（6）** | 33 | 湿地资源保护 | ①已完成规划区内的湿地资源普查；  ②以湿地资源普查为基础，制定湿地资源保护规划及其实施方案；  ③规划区内湿地资源保护管理责任明确，管理职能正常行驶，资金保障到位。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 各乡镇、街道  县农业农村局  县水务局 | 2020年6月底前完善湿地资源保护 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 34 | 全年空气质量优良天数 | ≥292天 | 提供相关考核资料 | 金华市生态环境局武义分局 |  | 2020年12月底前完成全年空气质量优良天数的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 35 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率  （%) | ≥60% | 提供相关考核资料 | 县治水办 |  | 2020年12月底前完成地表水Ⅳ类及以上水体比率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **五、**  **市政**  **设施**  **（8）** | 36 | 县容县貌 | ①建成区环境整洁有序，建（构）筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调，无违章私搭乱象建现。居住小区和街道环卫保洁制度落实，无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为；  ②商业店铺：灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装潢、店面装饰等设置符合建设管理要求，无违规设摊、占道经营现象；  ③公厕数量达标，设置合理，管理到位。设置密度应≥3座km2，设置间距应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。 | 提供相关考核资料 | 县综合行政执法局 | 县建设局  县自然资源和规划局  白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年12月底前完成县容县貌整治 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| ④交通与停车管理：建成区交通安全管理有序、车辆停靠管理规范； |  | 县公安局 |
| 37 | 管网水检验项目合格率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县水务局 | 县卫生健康局 | 2020年12月底前完成管网水检验项目合格率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 38 | 污水处理 | ①污水处理率≥85%；  ②有污泥达标处理设施，污水处理污泥达标处置率≥60%；  ③城区旱季无直接向水体排污现象，年降雨量400mm（含）以上的新建城区采用雨污分流建设，老城区有雨污分流改造计划。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 开发区  白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年6月底前完成污水处理工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **五、**  **市政**  **设施**  **（8）** | 39 | 生活垃圾无害化处理率（%） | ≥90% | 提供相关考核资料 | 县综合行政执法局 |  | 2020年12月底前完成生活垃圾无害化处理率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 40 | 公共供水用水普及率（%） | ≥90% | 提供相关考核资料 | 县水务局 |  | 2020年12月底前完成公共供水用水普及率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 41 | 道路完好率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县建设局  县交通  运输局 |  | 2020年6月底前完成道路完好率统计工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **五、**  **市政**  **设施**  **（8）** | 42 | 市政基础设施安全运行 | ①县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全；  ②运行管理制度完善，监管到位，县城安全运行得到保障。 | 提供相关考核资料 | 县建设局  县交通  运输局  县水务局  县综合行政执法局 |  | 2020年12月底前完善市政基础设施安全运行管理 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 43 | 无障碍设施建设 | 建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，且使用及维护管理情况良好。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县综合行政执法局 | 2020年6月底前排查建成区内主要道路公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施情况，破损的及时修补 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **六、**  **节能**  **减排（2）** | 44 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例（%） | ≥30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 绿色建筑和装配式建筑 | ①近2年（含申报年）新建建筑中绿色建筑所占比例≥30%；  ②节能建筑比例：严寒寒冷地区≥40%，夏热冬冷地区≥35%；夏热冬暖地区≥30%；  ③制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 |  | 2020年12月底前完善绿色建筑和装配式建筑相关政策，统计绿色、节能等占比 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
|  | 46 | 林荫路推广 | ≥60% | 考核范围为建成区 | 县建设局 | 白洋街道  壶山街道  熟溪街道 | 2020年6月底前完成林荫路推广率统计工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **综合否决项** | 47 | 对近2年内发生以下情况的县城，均实行一票否决：  ①园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故；  ②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件；  ③被住房城乡建设部通报批评；  ④被媒体曝光，造成重大负面影响。 |  |  | 县建设局  县自然资源和规划局  县综合行政执法局  金华市生态环境局武义分局 | 2020年12月底前排查近2年内有无发生重大事故、重大违法建设事件等情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |  |

附件2

2020年—2021年创建国家园林县城重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 总投资 （万元） | 责任单位 | 完成时间 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖堰边景观步行桥 | 新建南湖堰边景观步行桥 | 2000 | 建投集团 | 2019-2020 |  |
| 2 | 武阳西路拓宽改造工程南门街-永武二线） | 南门街-永武二线段拓宽至双向六车道，路面白改黑，雨污水管铺设等，全长约1900米 | 5000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 3 | 明招路拓宽改造工程（建设路至莹乡路） | 明招路从建设路至莹乡路段进行拓宽，全长960米，拓宽主车道14米，人行道每侧3米，中央绿化带6米；以及西侧半幅路面修复 | 5000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 4 | 永武二线（老上松线-武丽线）防护林改造 | 两侧全长5800米，改造面积约29000㎡ | 580 | 交通运输局 | 2020-2021 |  |
| 5 | 建设路、温泉北路、川北路、环城南路延伸段、南门街延伸段新建人行道 | 建设路10200㎡、温泉北路10200㎡、川北路1020㎡、环城南路延伸段4500㎡、南门街延伸段4740㎡；完成上松线新丰花苑边人行道、绿化；君宸府、中梁壹号院、江南大院周边人行道等基础设施配套工程；永武一线入城口人行道配套；环城南路临时停车场建设、康园路延伸，全长约150米，宽9米等；梅郎华府D区块基础设施配套工程 | 685 | 建投集团 | 2020 |  |
| 6 | 明招路、湖滨路沥青砼路面大修改造 | 明招路、湖滨路沥青砼路面大修218400m² | 10000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 7 | 文兴路改造 | 路面整治和绿化改造 | 2500 | 交投集团 | 2019-2020 |  |
| 8 | 明招路景观绿化提升 | 明招路两侧新建15米宽道路绿化，用地面积约3万㎡ | 400 | 建投集团 | 2020 |  |
| 9 | 武义县城区棚户区改造配套道路 | 熟溪南路、江山脚路、庆同路、下王宅路、阳春路、鸣阳路、新兴路、市政路、中源路、武通路等城区棚户区改造周边配套道路完善建设 | 6000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| **合 计** | | | **32165** |  |  |  |