附件1

武义县创建国家园林县城目标任务分解表

| 类型 | 序号 | 指标 | 考核内容 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 建设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、****综合****管理（8）** | 1 | 园林绿化管理机构 | ①按照政府职能分工的要求，设立职能健全的专业管理结构；②依照相关法律法规有效行使园林绿化管理职能；③专业管理机构领导层至少有一个园林绿化专业（包括从事园林绿化工作5年以上）人员，并具有相应的专业技术队伍，负责全县域园林绿化从规划设计、施工建设、竣工验收到养护管理全过程指导服务与监督管理。 | 提供相关考核资料 | 县府办 | 县建设局 | 2020年3月底前完善园林管理机构 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 2 | 园林绿化建设维护专项资金 | ①政府财政预算中专门列项“园林绿化建设和维护资金”，保障园林绿化建设、专业化精细化养护和管理及相关人员经费；②近2年（含申报年）园林绿化建设资金保障到位，且与本年度新建、改建及扩建园林绿化项目相适应；③园林绿化养护资金与各类绿地总量相适应，不低于当地园林绿化养护管理定额标准，并随物价指数和人工工资增长而合理增加。 | 须提供近两年城镇园林绿化维护资金列入财政预算材料 | 县财政局 |  | 2020年12月底前保障园林绿化建设维护专项资金 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **一、****综合****管理（8）** | 3 | 园林绿化科研应用 | 近2年（含申报年）积极应用园林绿化新技术、新成果。 |  | 县科技局 |  | 2020年12月底前积极应用绿化新技术、新成果 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 开展市花、市树研究及推广应用 |  | 县自然资源和规划局 |  |
| 4 | 《绿地系统规划》编制实施 | ①《县城总体规划》审批后一年内编制完成《绿地系统规划》的编制；②《绿地系统规划》由具有相关规划资质或能力的单位编制（修订），与县城总体规划、控制性详细规划等相协调，并依法审核批准实施。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前提供《绿地系统规划》 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 5 | 绿线管理 | 严格实施县城绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号）和《城市绿线划定技术规范》（GB/T51163-2016）要求划定绿线，并在至少两种以上媒体上向社会公布，设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边角，严禁侵占。健全绿线管理、建设管理、养护管理。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善相关园林绿化规章、规范、制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 6 | 园林绿化制度建设 | 建立健全生态保护、生物多样性保护、古树名木保护、义务植树等园林绿化规章、规范、制度。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县建设局 | 2020年6月底前建立园林绿化信息数据库资料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **一、****综合****管理（8）** | 7 | 园林绿化管理信息技术应用 | 已建立园林绿化信息数据库、信息发布与社会服务信息共享平台；可供市民查询，保证公众参与和社会监督。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局县综合行政执法局8890便民服务中心 | 2020年6月底前建立园林绿化信息数据库资料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 8 | 公众对园林绿化的满意率（%） | ≥85% | 发放园林绿化满意率调查表 | 县建设局 | 县创建办 | 2020年6月底前完成园林绿化满意度调查情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **二、****绿地****建设****（11）** | 9 | 建成区绿化覆盖率（%） | ≥38% | 建设局年报 | 县建设局 | 白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年12月底前加强城市公园绿地建设，增绿量、补短板 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **二、****绿地****建设****（11）** | 10 | 建成区绿地率（%） | ≥33% |  | 县建设局 | 白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年12月底前加强城市公园绿地建设，增绿量、补短板 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 11 | 人均公园绿地面积（m2/人） | ≥9.00m2/人 |  | 县建设局 | 县公安局 | 2020年12月底前完成人均公园绿地面积的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项；考核范围为建成区 |
| 12 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | ≥80%；1000-2000（含)m2公园绿地按照300m服务半径考核，2000m2以上公园绿地按照500m服务半径考核；历史文化街区参照《城市园林绿化评价标准》计算。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年12月底前完成公园绿地服务半径覆盖率的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **二、****绿地****建设****（11）** | 13 | 符合《公园设计规范》要求的综合公园（个） | ≥1 | 壶山生态公园力争2018年底完成改造 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善综合公园的材料 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 14 | 新建、改建居住区绿地达标率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 白洋街道壶山街道熟溪街道 |  | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 15 | 园林式居住区（单位）、达标率（%）或年提升率（%） | 达标率≥50%或年提升率≥10%； | 组织园林式居住区（单位）评比 | 县建设局 | 县教育局白洋街道壶山街道熟溪街道 |  | 开展园林单位和园林式居住区创建活动，2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **二、****绿地****建设****（11）** | 16 | 道路绿化普及率（%） | ≥95% |  | 县建设局 | 县交通运输局 | 2020年12月底前完成道路绿化普及工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 17 | 道路绿化达标率（%） | ≥80% |  | 县建设局 | 县交通运输局 | 2020年12月底前完成道路绿地达标工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 18 | 防护绿地实施率（%） | ≥80% | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局县水务局县交通运输局 | 2020年12月底前完成防护绿地实施工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 19 | 河道绿化普及率（%） | ≥85% | 加强河道绿化并提供相关考核 | 县水务局 |  | 2020年12月底前完成河道绿化普及工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、****建设****管控****（10）** | 20 | 绿地系统规划执行和建设管理 | ①绿地系统规划得到有效执行，绿地建设符合规划；②绿地建设成果得到有效保护，规划绿地性质无改变；③园林绿化主管部门参与公园绿地建设项目设计和项目竣工验收。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局 | 2020年6月底前完善绿地系统规划执行和建设管理工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 21 | 大树移植、行道树种更换等控制管理 | ①制定严格控制大树移植及随意更换行道树种的制度或管控措施，并落实良好；②近2年（含申报年），公园绿地、道路绿化建设或改、扩建中未曾发生大规模（群植10株以上）移植大树（胸径20cm以上的落叶乔木、胸径在15cm以上的常绿乔木及高度超过6米的针叶树）、未经专家论证及社会公示认可而更换行道树树种等现象。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局县综合行政执法局 | 2020年6月底前完善大树移植、行道树树种更换等控制管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 22 | 公园规范化管理 | ①公园免费开放率100%；②公园设计符合《公园设计规范》等相关标准规范要求，公园功能完善，设施完好，安全运行；③公园配套服务设施经营管理符合《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》等要求，保障公园的公益属性。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县综合行政执法局 | 2020年6月底前完善公园规范化管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、****建设****管控****（10）** | 23 | 公园绿地应急避险功能完善建设 | ①在全面摸底评估的基础上，编制《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中有专章；②承担防灾避险功能的公园绿地中水、点、通讯、标识等设施符合相关标准规范要求。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 |  | 2020年6月底前完善《绿地系统防灾避险规划》或在《绿地系统规划》中公园绿地应急避险功能建设 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 24 | 绿道建设管理 | ①绿道建设符合《绿道规划设计导则》等相关标准规范要求；②绿道及配套设施维护良好。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县文化和广电旅游体育局白洋街道壶山街道熟溪街道水务局交通运输局 | 2020年6月底前完善绿道建设管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、****建设****管控****（10）** | 25 | 古树名木及后备资源保护 | ①严禁移植古树名木，古树名木保护率100%；②完成树龄超过50年（含）以上古树名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位和责任人。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县建设局 | 2020年6月底前完成树龄超过50年（含）以上名木后备资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 26 | 节约型园林绿化建设 | ①园林绿化建设以植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施，严格控制大树移植、大广场、喷泉、水景、人工大水面，大草坪、大色块、假树假花、雕塑、灯具造景、过度亮化等；②合理选择适应乡土、适生植物，严格控制反季节种植等。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局开发区白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年6月底前完成实施整改 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **三、****建设****管控****（10）** | 27 | 立体绿化推广 | 因地制宜制定立体绿化推广的鼓励政策，技术措施和实施方案，且效果明显。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局开发区白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年6月底前出台推广政策、措施与实施方案，并在实际中加以大力推广 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 28 | 历史风貌保护 | ①制定县域内历史风貌保护规划及实施方案，并已获批准，实施效果良好；②县城发展历史印迹清晰，老县城形态保存基本完好，县城历史文化街区、历史建筑得到有效保护；③规划区内道路格局符合县城形态特征。尺度宜人，不盲目拓宽取直。④不同历史发展阶段的代表性建筑保存完好，新建建筑具有地域特色和民族文化特征，风格协调统一。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县自然资源和规划局县文化和广电旅游体育局 | 2020年6月底前完善历史风貌保护情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 29 | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | ①依法设立风景名胜区管理机构，职能明确，并正常行使职能；②国家级、省级风景名胜区或列入世界遗产名录的文化或自然遗产严格依据《风景名胜区条例》和相关法律法规与国际公约进行保护管理；③具有经批准的《风景名胜区总体规划》等规划，风景名胜区建设项目依法办理选址审批手续。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 县文化和广电旅游体育局 | 2020年6月底前完善风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **四、****生态****环境****（6）** | 30 | 生态保护与修复 | ①县域原有山水格局及自然生态系统得到较好保护，显山露水，确保其原貌性、完整性和功能完好性； | 提供相关考核资料 | 县水务局县自然资源和规划局 | 各乡镇、街道县建设局 | 2020年6月底前完善生态保护与修复制度 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| ②水体岸线绿化遵循生态学原则，自然河流水系无截弯取直、筑坝截流、违法取砂等现象，水体岸线自然化率≥80%； |
| ③自然山体保护完好，无违法违规开山采石、取土以及随意推山取平等现象； |
| ④按照县城卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地；⑤依据规划推进环境整治和生态修复。 |
| 31 | 生物多样性保护 | ①已完成不小于县域范围内的生物物种资源普查；②以生物物种普查为基础，在《绿地系统规划》中有生物多样性保护专篇。③生物物种总量保持合理增长，重要物种及其栖息地得到有效保护。 | 编制《生物多样性保护规划》及提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局县农业农村局 | 各乡镇、街道 | 2020年6月底前完善生物多样性保护 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 32 | 乡土、适生植物资源保护与应用 | ①结合风景名胜区、植物专类园、综合公园、生产苗圃等建立乡土、适生植物种质资源库，并开展相应的引种驯化和快速繁殖试验研究；②积极推广应用乡土及适生植物，在试验基础上推广应用自衍草花及宿根花卉等，丰富地被植物品种；③本地木本植物指数≥0.70 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局县农业农村局 | 各乡镇、街道县建设局 | 2020年6月底前完善乡土、适生植物资源保护与应用 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **四、****生态****环境****（6）** | 33 | 湿地资源保护 | ①已完成规划区内的湿地资源普查；②以湿地资源普查为基础，制定湿地资源保护规划及其实施方案；③规划区内湿地资源保护管理责任明确，管理职能正常行驶，资金保障到位。 | 提供相关考核资料 | 县自然资源和规划局 | 各乡镇、街道县农业农村局县水务局 | 2020年6月底前完善湿地资源保护 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| 34 | 全年空气质量优良天数 | ≥292天 | 提供相关考核资料 | 金华市生态环境局武义分局 |  | 2020年12月底前完成全年空气质量优良天数的统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 35 | 地表水Ⅳ类及以上水体比率（%) | ≥60% | 提供相关考核资料 | 县治水办 |  | 2020年12月底前完成地表水Ⅳ类及以上水体比率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| **五、****市政****设施****（8）** | 36 | 县容县貌 | ①建成区环境整洁有序，建（构）筑物、公共设施和广告设置等与周边环境相协调，无违章私搭乱象建现。居住小区和街道环卫保洁制度落实，无乱丢弃、乱张贴、乱排放等行为；②商业店铺：灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装潢、店面装饰等设置符合建设管理要求，无违规设摊、占道经营现象；③公厕数量达标，设置合理，管理到位。设置密度应≥3座km2，设置间距应满足《环境卫生设施设置标准》相关要求。 | 提供相关考核资料 | 县综合行政执法局 | 县建设局县自然资源和规划局白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年12月底前完成县容县貌整治 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| ④交通与停车管理：建成区交通安全管理有序、车辆停靠管理规范； |  | 县公安局 |
| 37 | 管网水检验项目合格率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县水务局 | 县卫生健康局 | 2020年12月底前完成管网水检验项目合格率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 38 | 污水处理 | ①污水处理率≥85%；②有污泥达标处理设施，污水处理污泥达标处置率≥60%；③城区旱季无直接向水体排污现象，年降雨量400mm（含）以上的新建城区采用雨污分流建设，老城区有雨污分流改造计划。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 开发区白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年6月底前完成污水处理工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **五、****市政****设施****（8）** | 39 | 生活垃圾无害化处理率（%） | ≥90% | 提供相关考核资料 | 县综合行政执法局 |  | 2020年12月底前完成生活垃圾无害化处理率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 | 否决项 |
| 40 | 公共供水用水普及率（%） | ≥90% | 提供相关考核资料 | 县水务局 |  | 2020年12月底前完成公共供水用水普及率统计工作 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 41 | 道路完好率（%） | ≥95% | 提供相关考核资料 | 县建设局县交通运输局 |  | 2020年6月底前完成道路完好率统计工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **五、****市政****设施****（8）** | 42 | 市政基础设施安全运行 | ①县城供水、供气、供热、市容环卫、园林绿化、地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全；②运行管理制度完善，监管到位，县城安全运行得到保障。 | 提供相关考核资料 | 县建设局县交通运输局县水务局县综合行政执法局 |  | 2020年12月底前完善市政基础设施安全运行管理 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
| 43 | 无障碍设施建设 | 建成区内主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，且使用及维护管理情况良好。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 | 县综合行政执法局 | 2020年6月底前排查建成区内主要道路公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施情况，破损的及时修补 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **六、****节能****减排（2）** | 44 | 北方采暖地区住宅供热计量收费比例（%） | ≥30% |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 绿色建筑和装配式建筑 | ①近2年（含申报年）新建建筑中绿色建筑所占比例≥30%；②节能建筑比例：严寒寒冷地区≥40%，夏热冬冷地区≥35%；夏热冬暖地区≥30%；③制定推广绿色建材和装配式建筑政策措施。 | 提供相关考核资料 | 县建设局 |  | 2020年12月底前完善绿色建筑和装配式建筑相关政策，统计绿色、节能等占比 | 2020年6月底前提供2018、2019年度台账资料 | 2021年2月底前报送2020年度资料，3月底前查漏补缺 |  |
|  | 46 | 林荫路推广 | ≥60% | 考核范围为建成区 | 县建设局 | 白洋街道壶山街道熟溪街道 | 2020年6月底前完成林荫路推广率统计工作 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 |  |
| **综合否决项** | 47 | 对近2年内发生以下情况的县城，均实行一票否决：①园林绿化及生态环境保护、市政设施安全运行等方面的重大事故；②城乡规划、风景名胜区等方面的重大违法建设事件；③被住房城乡建设部通报批评；④被媒体曝光，造成重大负面影响。 |  |  | 县建设局县自然资源和规划局县综合行政执法局金华市生态环境局武义分局 | 2020年12月底前排查近2年内有无发生重大事故、重大违法建设事件等情况 | 2020年6月底前提供台账资料 | 2021年3月底前查漏补缺 | 否决项 |  |

附件2

2020年—2021年创建国家园林县城重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 总投资 （万元） | 责任单位 | 完成时间 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖堰边景观步行桥 | 新建南湖堰边景观步行桥 | 2000 | 建投集团 | 2019-2020 |  |
| 2 | 武阳西路拓宽改造工程南门街-永武二线） | 南门街-永武二线段拓宽至双向六车道，路面白改黑，雨污水管铺设等，全长约1900米 | 5000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 3 | 明招路拓宽改造工程（建设路至莹乡路） | 明招路从建设路至莹乡路段进行拓宽，全长960米，拓宽主车道14米，人行道每侧3米，中央绿化带6米；以及西侧半幅路面修复 | 5000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 4 | 永武二线（老上松线-武丽线）防护林改造 | 两侧全长5800米，改造面积约29000㎡ | 580 | 交通运输局 | 2020-2021 |  |
| 5 | 建设路、温泉北路、川北路、环城南路延伸段、南门街延伸段新建人行道 | 建设路10200㎡、温泉北路10200㎡、川北路1020㎡、环城南路延伸段4500㎡、南门街延伸段4740㎡；完成上松线新丰花苑边人行道、绿化；君宸府、中梁壹号院、江南大院周边人行道等基础设施配套工程；永武一线入城口人行道配套；环城南路临时停车场建设、康园路延伸，全长约150米，宽9米等；梅郎华府D区块基础设施配套工程 | 685 | 建投集团 | 2020 |  |
| 6 | 明招路、湖滨路沥青砼路面大修改造 | 明招路、湖滨路沥青砼路面大修218400m² | 10000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| 7 | 文兴路改造 | 路面整治和绿化改造 | 2500 | 交投集团 | 2019-2020 |  |
| 8 | 明招路景观绿化提升 | 明招路两侧新建15米宽道路绿化，用地面积约3万㎡ | 400 | 建投集团 | 2020 |  |
| 9 | 武义县城区棚户区改造配套道路 | 熟溪南路、江山脚路、庆同路、下王宅路、阳春路、鸣阳路、新兴路、市政路、中源路、武通路等城区棚户区改造周边配套道路完善建设 | 6000 | 建投集团 | 2020-2021 |  |
| **合 计** | **32165** |  |  |  |